# 面向大学生全场景的轻量化智能学情管理与学习系统

## 一、项目名称

融合开源框架的大学生全场景轻量化智能学情管理与学习系统

## 二、项目类别

创新训练项目（人工智能 + 教育数字化）

## 三、项目简介

当前大学生在日常专业课学习、期末备考、证书考试、考研深造全过程中，普遍存在知识点零散、错题难以沉淀、复习缺乏科学体系、学习数据无法量化、自主学习能力薄弱等问题。同时考研群体普遍面临院校信息杂乱、历年录取数据不透明、专业课真题搜集困难、盲目择校风险高等痛点。市面主流学习软件商业化程度高、功能割裂、题库封闭、无法适配本校考试内容，且传统 AI 学习工具依赖云端接口、存在网络依赖与隐私泄露风险，无法满足大学生全阶段、全场景、低成本、安全可靠的学习需求。

本项目基于 Qwerty Learner、Anki、Wrong‑Notebook 三款轻量化成熟开源项目进行二次开发与深度融合，面向大学生日常专业课学习、期末考试、证书备考、考研备考与择校决策五大核心场景，搭建一套集单词训练、智能记忆、错题归档、题库管理、考研择校数据分析、学情可视化与本地 AI 智能辅助于一体的全流程学习系统。本系统全程支持本地离线运行、零算力成本、无广告、无付费、高度自定义，可导入校内试卷、期末真题、考证题库、考研真题与高校录取数据。

同时，本项目引入轻量化本地大模型 AI 能力，实现错题智能解析、知识点答疑、学习薄弱点诊断、AI 智能择校推荐、英语作文润色批改等高级智能功能，在不增加硬件与算力成本的前提下，大幅提升系统智能化水平。项目不仅能够提升学生刷题、记忆、复盘效率，更能够从底层培养学生科学复盘、精准学习、自主规划的核心学习能力，真正实现数字化工具赋能大学生长效学习成长。

## 四、项目背景与研究意义

### （一）项目背景

- 现有商业学习工具功能碎片化严重，背单词、错题整理、刷题、择校工具相互独立，软件切换繁琐，核心功能付费、题库固定封闭，不支持本校试卷导入定制，无法适配不同高校、不同专业的个性化学习需求。

- 现有开源学习工具功能单一，仅能实现单词练习、记忆卡片、错题记录等单一功能，缺少全场景整合能力，无考研择校数据库、无历年录取数据分析、无学情统计体系，更缺少智能化 AI 辅助学习能力。

- 大学生学习周期长、场景复杂，既要完成日常专业课学习、期末考试备考，又需应对四六级、计算机二级、教资等证书考试，大量学生后期面临考研升学需求。目前暂无一体化工具能够同时覆盖在校日常学习 + 证书备考 + 考研备考 + 择校决策全流程。

- 考研信息不对称问题突出，高校招生简章、考试科目、参考书目、历年分数线、招生人数、报录比、淘汰率等数据分散在各大网站，学生搜集成本极高，极易出现盲目择校、高估或低估自身实力的问题。

- 传统学习模式以机械刷题、被动记忆为主，缺少数据化复盘、薄弱点诊断、科学复习规划，学生学习效率低、遗忘率高、自主学习能力难以提升。

- 市面上 AI 学习工具大多依赖云端服务器与付费接口，存在网络依赖、隐私泄露、收费昂贵、无法离线使用等缺陷，不适用于学生长期稳定学习。

### （二）研究意义

#### 1. 理论意义

本项目将间隔重复记忆算法、OCR 文字识别技术、数据可视化技术、本地轻量化大模型推理技术综合应用于高校教育场景，探索开源工具二次融合 + 本地化 AI 赋能 + 学情数据量化的新型数字化学习模式。为轻量化、低成本、离线可用的智慧教育系统开发提供完整技术方案与实践参考，丰富人工智能赋能自主学习的应用研究。

#### 2. 实践意义

本项目构建大学生全场景一站式智能学习平台，覆盖日常学习、期末备考、证书考试、考研刷题、考研择校全流程，有效解决学生错题管理混乱、知识点记忆不牢、复习盲目、择校信息闭塞等痛点。通过数据可视化分析与 AI 智能诊断，引导学生精准定位薄弱知识点、科学规划复习节奏、建立标准化复盘体系，系统性提升学生记忆能力、复盘能力、自主规划能力与精准学习能力，实现从被动学习向主动高效学习的转变。同时系统本地离线运行、零成本、高隐私性，具备极强的普及价值与推广意义。

## 五、国内外研究现状

目前国内外智能学习产品主要分为商业付费平台与开源轻量化工具两大类。

商业学习平台功能丰富，但普遍存在商业化严重、题库封闭、数据不互通、无法自定义校内资源、功能割裂等问题。考研择校平台仅展示基础数据，无法与学习、刷题、错题复盘体系联动。云端 AI 学习工具依赖网络、收费高、存在隐私风险，难以适配高校学生长期学习场景。

现有开源学习工具如 Anki、Qwerty Learner、Wrong‑Notebook 等轻量稳定、免费开源，但功能单一，仅针对单词、记忆、错题某一细分场景，缺少全场景整合、缺少校内题库适配、缺少考研录取数据分析、缺少学情统计体系、缺少本地 AI 智能赋能，无法形成完整闭环学习系统。

目前国内外暂无开源项目能够同时实现大学生全学习场景覆盖 + 题库自定义 + 考研择校大数据分析 + 学情可视化 + 离线轻量化 AI 辅助学习一体化功能。本项目精准填补该领域空白，兼具实用性、创新性与落地性。

## 六、项目创新点

- 多开源框架深度融合创新
融合三款主流轻量化开源学习工具，打通单词训练、间隔重复记忆、AI 错题识别数据链路，实现错词、错题、考点数据双向流转，构建完整科学学习闭环。

- 全学习场景全覆盖创新
首次实现专业课日常学习、期末备考、证书考试、考研刷题、考研择校决策五大场景一体化整合，全面覆盖大学生在校学习与升学全过程。

- 高度自定义题库体系创新
支持用户自主导入校内期末试卷、课堂习题、证书真题、考研真题，适配不同院校、不同专业个性化学习需求，突破商业软件题库封闭局限。

- 考研大数据可视化决策创新
自建全国高校考研数据库，收录招生信息、参考书目、近三年复试线、招生人数、报录比、录取分数区间、推免比例等数据，实现多校对比、趋势分析、难度预测，辅助学生科学择校。

- 学情数据量化分析创新
构建完整学情统计体系，自动统计学习时长、刷题正确率、错题分布、知识点薄弱度，生成周度、月度学习报告，实现学习过程可量化、可追溯、可优化。

- 轻量化零成本落地创新
系统全程本地离线运行，无需服务器、无需云端算力、无需付费接口、无广告干扰，所有学生均可免费永久使用，普惠性强、落地门槛极低。

- 学生学习能力赋能创新
区别于传统刷题工具，本项目通过科学算法与数据复盘，系统性培养学生错题复盘能力、知识点归纳能力、自主规划能力、精准学习能力，真正实现授人以渔。

- 本地离线轻量化 AI 智能赋能创新
集成开源量化大模型，在本地离线环境下实现 AI 错题解析、知识点智能问答、薄弱点智能诊断、考研 AI 择校推荐、英语作文智能批改润色功能。不依赖云端 API、保护隐私、无网络限制、无推理费用，智能化程度远超普通开源学习项目。

## 七、项目研究内容与功能设计

### （一）核心研究内容

- 完成三款开源学习框架的本地化部署、功能改造与深度融合。

- 搭建校内题库、证书题库、考研真题题库、自定义题库四大资源体系。

- 构建全国高校考研信息数据库与历年录取结构化数据集。

- 设计单词、错题、考点、择校数据的统一联动机制。

- 部署轻量化本地大模型，开发 AI 智能辅助学习功能模块。

- 搭建学情数据分析系统与考研数据可视化面板。

- 实现全系统功能联调、场景测试、优化迭代与落地推广。

### （二）八大核心功能模块

#### 模块一：多场景智能单词学习模块

基于 Qwerty Learner 二次开发，内置四六级、考研、专业课名词、考证词汇多套词库，采用打字式深度记忆模式，强化拼写能力，自动收集易错词汇并同步至记忆系统，解决单词记忆不牢、不会书写、容易遗忘等问题。

#### 模块二：Anki 间隔重复智能复习模块

依托经典 SM2 记忆算法，自动同步错词、错题、重点考点、择校知识点，智能分配复习频次，对抗遗忘曲线，实现知识点长期牢固记忆。

#### 模块三：全场景 AI 错题归档模块

基于 Wrong‑Notebook 改造，支持图片、PDF 试卷批量导入与 OCR 识别，自动分类错题知识点、错误原因，自动归集错题本，推送同类强化习题，建立标准化错题复盘体系。

#### 模块四：多场景分类题库模块

包含校内专业课题库、期末真题题库、证书考试题库、考研公共课与专业课真题题库、用户自定义题库，全面适配学生日常学习、备考、升学需求。

#### 模块五：考研择校与历年录取数据分析模块

收录全国高校招生专业、考试科目、参考书目、学费学制、近三年复试线、招生人数、报录比、录取分数区间、推免占比等数据，支持多条件智能筛选、多校横向对比、分数线趋势可视化分析，一键生成择校记忆卡片。

#### 模块六：本地轻量化 AI 智能辅助模块

基于 Ollama 部署开源量化大模型，本地离线实现：

- AI 错题智能解析与易错点总结

- 知识点智能问答与背诵抽查

- 个人学习薄弱点 AI 诊断与复习建议

- 基于学生实力的 AI 考研院校冲稳保推荐

- 四六级、考研英语作文语法纠错与高分润色

#### 模块七：学情数据可视化分析模块

自动统计学习时长、刷题正确率、知识点掌握度、错题分布比例，生成雷达图、饼图、趋势曲线图，输出周期性学习总结报告，辅助学生精准查漏补缺。

#### 模块八：智能学习计划管理模块

支持自定义期末、证书、考研复习计划，具备任务打卡、进度追踪、学习提醒功能，提升学生自主规划与自我管理能力。

## 八、技术路线、GitHub 源码地址、详细部署方案

### （一）核心技术栈

前端：HTML、CSS、JavaScript、ECharts 可视化
后端：Python、Gradio 快速交互开发
AI 技术：Ollama 本地大模型部署、轻量化量化模型推理
识别技术：PaddleOCR 离线文字识别
数据存储：本地轻量化 SQLite 数据库

### （二）项目所有开源部署 GitHub 地址

- Qwerty Learner（单词系统底层）：https://github.com/KingRan/QwertyLearner

- Wrong-Notebook（错题系统底层）：https://github.com/xxnuo/Wrong-Notebook

- Anki（记忆内核）：https://github.com/ankitects/anki

- Ollama（本地 AI 部署）：https://github.com/ollama/ollama

- PaddleOCR（离线识别）：https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR

### （三）算力需求说明

本项目全部基于本地 CPU 运行，无需 GPU、无需服务器、无任何费用，普通学生笔记本即可完美运行，轻量化、低成本、易普及。

## 九、项目可行性分析

### （一）技术可行

本项目基于成熟开源框架二次开发，无需底层代码从零开发，所有技术均为本科生可掌握的轻量化开发技术。GitHub 开源项目文档完善，部署流程标准化，OCR 识别、数据可视化、本地 AI 推理、接口联动均为稳定成熟技术，开发风险极低、落地稳定。

### （二）经济可行

项目全程本地运行，无需服务器、无需付费算力、无需购买资源、无后期运营成本，整体开发成本为 0 元，经济可行性极强。

### （三）应用可行

项目面向全体在校大学生，覆盖日常学习、期末备考、证书考试、考研择校、真题复习全场景，用户基数大、痛点真实、实用性强，可快速在校内推广。

## 十、岗位分工

### 1 号成员：项目组长｜整体统筹管理 + AI 智能模块总负责人

负责项目整体进度管控、指导老师对接、答辩材料统筹、项目整体结题审核。全权负责全套本地 AI 大模型部署、Prompt调优、五大AI核心功能开发落地，为本项目核心创新与技术难点负责人，统筹解决项目开发全程技术卡点。

### 2 号成员：后端开发工程师｜Python后端 + OCR底层技术 + AI接口联动开发

负责全系统后端环境搭建、开源源码二次开发、SQLite数据库搭建与维护。主导PaddleOCR离线识别参数调优、错题数据分类逻辑开发，独立完成AI接口对接、前后端数据互通、Anki数据同步脚本、学情统计算法开发，配合组长完成AI功能适配与调试，承担核心后端技术工作。

### 3 号成员：前端可视化工程师｜UI界面重构 + 全套ECharts数据可视化开发

负责全站前端页面优化、冗余界面删减、UI风格统一美化。独立开发学情数据分析、考研数据对比全套ECharts可视化图表，完成前后端数据实时渲染联调，优化页面交互、适配电脑端全屏展示，负责系统界面最终验收与体验优化。

### 4 号成员：大数据与文档测试工程师｜题库搭建 + 考研大数据建模 + 全系统测试 + 结题文档总负责

负责四大标准化题库搭建、分类归档与更新维护；完成全国高校考研数据采集、清洗、结构化处理，开发院校筛选、排序、难度评级算法。统筹全系统功能压力测试、BUG记录与闭环验收，独立撰写全套开发说明书、用户手册、结题报告，剪辑项目演示视频，打包所有项目归档成果。

# 三十天分阶段开发任务

## 第一阶段：第 1–7 天 环境搭建 + 源码部署 + 项目初始化

### 1 号成员（组长 + AI 主责）

- 项目整体规划、任务分配、进度监督、对接指导老师

- 部署 Ollama 本地 AI 环境、部署量化大模型、测试推理效果

- 搭建 AI 功能开发框架，确定五大 AI 功能开发规范

### 2 号成员（后端 + OCR+AI 辅助）

- 搭建 Python、Git、后端运行环境

- 克隆全部开源源码、安装依赖、部署 PaddleOCR 识别环境

- 预留 AI 接口对接端口，为后期联动做准备

### 3 号成员（前端可视化）

- 搭建前端开发环境，熟悉页面结构

- 规划全部可视化图表布局

### 4 号成员（大数据+测试+文档）

- 建立四大题库目录，批量采集题库、考研原始数据，搭建数据整理模板

- 记录项目部署流程、整理开发日志、开展初期系统测试，归档项目初期素材与规范文件

## 第二阶段：第 8–14 天 代码优化 + 题库搭建 + OCR 调试 + AI 框架优化

### 1 号成员（组长 + AI）

- 深度研究 AI 功能逻辑，调试模型回答精度

- 搭建 AI 错题解析、AI 问答基础框架

- 统筹各组开发进度，解决开发问题

### 2 号成员（后端 + OCR+AI 辅助）

- 二次开发单词、错题系统后端代码

- 深度调优 PaddleOCR 底层识别参数，适配试卷识别

- 配合组长开发 AI 数据对接协议，打通后端与 AI 模型数据通道

### 3 号成员（前端可视化）

- 重构全站 UI，精简冗余界面

- 完成可视化页面布局搭建

### 4 号成员（大数据+测试+文档）

- 标准化搭建四大题库体系，统一文件命名、分类归档，检查题库完整性

- 制定考研数据清洗规则，完成原始数据初步规整，批量测试系统基础功能与OCR识别效果，撰写阶段总结报告

## 第三阶段：第 15–21 天 数据联动 + 可视化开发 + AI 核心开发 + 大数据算法落地

### 1 号成员（组长 + AI 核心开发）

- 主责开发全部 AI 智能核心功能

- AI 错题解析、知识点问答、薄弱点诊断

- AI 考研择校推荐、英语作文润色

- 调试模型输出格式、修复 AI 逻辑 BUG、优化回答精准度

### 2 号成员（后端 + AI 辅助）

- 开发 Anki 数据双向同步脚本、学情统计算法

- 设计数据库结构、完成所有数据流转逻辑

- 协助组长完成 AI 接口联调、AI 数据测试、AI 功能适配

### 3 号成员（前端可视化）

- 独立开发全套 ECharts 可视化图表

- 完成前后端数据实时渲染联动

### 4 号成员（大数据+测试+文档）

- 开发考研数据筛选、排序、难度评级算法，完成所有考研数据结构化入库与索引优化

- 逐项验收可视化图表、AI接口、数据同步等核心功能，录制中期演示视频，撰写中期进度报告

## 第四阶段：第 22–30 天 全功能完善 + 系统联调 + 结题收尾

### 1 号成员（组长 + AI 终调）

- 全部 AI 功能最终优化、消除 AI 乱输出问题

- 整体系统最终统筹联调、准备答辩材料框架

### 2 号成员（后端 + AI 收尾）

- 完善后端全部功能、修复系统遗留 BUG

- 完成 AI 与全系统最终适配、稳定 AI 调用逻辑

### 3 号成员（前端可视化）

- 图表美化、界面最终适配、交互优化

### 4 号成员（大数据+测试+文档）

- 查漏补缺完善题库、考研数据库资源，优化算法权重，开展全系统压力测试、兼容性测试，闭环所有BUG问题

- 完成OCR、可视化、AI功能全维度技术验收，梳理项目所有成果

- 撰写全套结题归档文档、用户手册、开发报告，剪辑最终项目演示视频，打包归档全部项目成果

## 十一、全员核心最终产出

- 1 号组长：项目整体统筹与答辩汇报材料 + 全套本地AI智能核心系统（项目核心创新点、技术难点成果）

- 2 号成员：全系统后端架构搭建 + PaddleOCR离线识别系统 + AI接口联动与数据互通核心成果

- 3 号成员：全站优化UI界面 + 学情&考研全套数据可视化系统成果

- 4 号成员：标准化四大题库资源 + 考研大数据算法分析系统 + 全系统测试报告 + 全套结题归档材料与演示视频

## 十二、预期成果

1. 软件成果：可独立本地离线部署、完整稳定运行的大学生全场景智能学习系统，包含单词学习、错题归档、智能记忆、题库刷题、考研数据分析、本地AI智能辅助、学情可视化、学习计划管理全套功能，附带完整开源二次开发源码。

2. 数据成果：标准化校内专业课题库、期末真题题库、证书考试题库、考研真题四大题库资源；全国高校考研招生信息、历年复试分数线、报录比、录取人数等结构化大数据数据库。

3. 文档成果：项目开发说明书、系统用户使用手册、项目中期进度报告、全套结题总结报告、系统测试验收报告。

4. 展示成果：系统功能高清截图、AI智能功能演示案例、学情数据分析可视化图表、考研数据对比演示案例、完整项目功能演示视频、全套答辩PPT素材。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）