项目进度总结（二号视角）

整理人：2 号 Mireya　　日期：2026-10-22

范围：D:\bigcreat_project 后端 / 数据库 / OCR / AI 接口四块，不含前端页面与题库原始数据整理。

写法：只写能给出证据的部分。跑通的写命令和数量，没跑通的写卡在哪。不把"写完代码"当成"完成"——未验收的一律列进未完成。

同日更新（当晚）：本清单第 3.1 节列出的五项欠账已全部补完，

另有第 6 节建议顺序里的 1、2 两项也做完了，详见《回复队长_第六轮反馈》。

补的过程中挖出两个真问题并已修复：正式库缺 error_review_history 表、

迁移脚本不认 --db 会静默写正式库。下方各节仍保留盘点当时的原始状态，便于对照。

一 一句话现状

协议的活已经干完（v2 → v2.1 → v2.2 三版全部接入，题库子系统从零建到能跑通小批量试导）；

卡在联合验收上：三号前端还没拉到含闭环接口的最新提交，四号还没回交第一批人工核对的题目数据，

正式库 question_bank 至今 0 行。另有队长 2026-10-20 那份回复里的五项待办，我还没动。

二 已完成的部分

2.1 后端接口（api.py，共 21 个路由）

| 分组 | 接口 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | GET /、GET /health、GET /stats | ✅ /health 现返回数据库绝对路径与来源 |
| 错题闭环 | GET /errors、GET /errors/{id}、POST /errors、PATCH /errors/{id}/answer、PATCH /errors/{id}/review、POST /errors/{id}/analyze、GET /errors/{id}/history、PATCH /errors/{id}/mastery | ✅ 五项闭环接口全部实装并有验证用例 |
| 复习与练习 | GET /review/due、POST /practice/quiz、POST /practice/session | ✅ |
| 单词 | GET /words/wrong-top、POST /words/practice | ✅ |
| 卡片 | POST /anki/cards、GET /anki/due、POST /anki/review | ✅ |
| 公开题库 | GET /question-bank、GET /question-bank/meta、GET /question-bank/{id}、POST /question-bank/{id}/check | ✅ 只读 + 无状态判分 |

2.2 数据库

正式库 data/learning.db 现有业务表 17 张，integrity_check 通过：

| 表 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users / subjects | 1 / 5 |  |
| error_items | 11 | 错题本，未被题库导入触碰过 |
| error_item_tags / review_schedules | 11 / 11 |  |
| quiz_records / study_sessions | 35 / 35 |  |
| words / word_records / dicts | 2607 / 207 / 1 | QwertyLearner 词库已导入 |
| anki_cards | 60 |  |
| ai_logs | 34 |  |
| knowledge_tags / chapter_records | 1 / 0 |  |
| question_bank | 0 | v2 结构已迁移，等四号数据 |
| question_bank_conflicts | 0 | 冲突待处理表 |
| schema_migrations | 1 | 2026-10-21-question-bank-v2 |

2.3 AI 协议接入（三轮）

| 版本 | 日期 | 提交 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-09-captain-gateway-v2 | 10-09 | ee43642 | 21 项 SHA256 全匹配，字段契约打通 |
| 2026-10-12-captain-gateway-v2.1 | 10-12 | 5186500 | 修占位符漏洞 + 修我方 normalize_user_context 污染 prompt 的 bug |
| 2026-10-19-captain-gateway-v2.2 | 10-20 | 417a8db | 队长点名的四个待修点全部修复，23 项断言通过 |

加了滚动：5d3aca6 统一计划参数两入口（37 项校验含真实 HTTP 比对）。

协议测试现状：ai_protocol_test.py 31 组 / 144 项断言全通过；controlled_branch_test.py 受控链路 37 项全过；verify_plan_param_parity.py 37 项全过。

2.4 题库子系统（10-21 新建）

question_bank v2 表 30 列：四号 CSV 模板 19 列原样采用，另补 11 列溯源字段

迁移脚本带备份 + 版本表 + 重复执行检查，v1 表改名留档、行数核对一致才删归档

导入脚本 question_bank_import.py（PDF 自动切题）与 question_bank_csv.py（四号手工数据）

导入保护：单一配置（--db > 环境变量 > 默认）、写库前打印绝对路径、--dry-run、--report JSON 报告、事务策略明示、已人工核对的题不覆盖而进冲突表

试导实测（测试库，非正式库）：9 份 PDF → 7 套卷 → 266 题；重复导入 新增 0 / 更新 266 / 总行数 266；3 条置 verified 后重跑 → 更新 263、跳过 3，原答案与状态一字未改。

2.5 交付文档

docs/待发送/ 下 11 份 Word：回复队长第二轮 / 第三轮 / 第四轮 / 第五轮 / Q01 试导交接，通知三号 v2 字段变更 / 后端接口闭环 / 题库接口，给四号院校表字段清单 / 题库对接 / 题库字段规范，外加 CSV 样例模板。

另有 docs/第二阶段错误日志.md（44 条）与 docs/部署日志.md。

三 未完成的部分

3.1 我这边欠的作业（队长 2026-10-20 那份回复里点名的，我还没做）

| # | 待办 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改正 gateway_placeholders 的描述 | 队长的意见实测成立：ai_interface.py:1056 确有 _PLACEHOLDERS 全局缓存，首次算完就 return；加载时也确实临时增删了 sys.path。我报告里写"每次重新 exec、不污染 sys.path"是不准的，要改文档和 docstring，并按队长建议写明"替换网关包后重启后端" |
| 2 | CASE 文案与实现对齐 | 实现是：只有原状态为 confirmed 才退回 pending_review，其他状态保持原值。上一份反馈文档的措辞容易被读成"一律退回"，要改写；若想让所有旧分类状态统一退回，需另行明确迁移口径并测试 |
| 3 | error_review_history 部署说明 | 这张表是部署依赖，目前只在自己测试库验过。要写进安装与升级说明：迁移脚本、备份、检查步骤，并给出新安装 / 旧库升级 / 重复执行三种场景各自的运行结果 |
| 4 | id15 处理 | 队长定为"无效输出被正确拒绝，解题质量未验收"。要登记原题无法恢复，保留历史记录并标记为不可用于解题质量评测；另选有来源的新编号样本继续验收 |
| 5 | 交三号补齐字段 | 要在《后端接口闭环说明》里补：changed、previous_conclusion_invalidated、previous_review_flag、history 查询、计划参数拒绝规则、"分析失败不改状态"，并再次确认 answer ↔ wrong_answer_text、reference_answer ↔ answer_text |

队长第六节的两条 실행保护（controlled_branch_test.py 后段硬编码测试库、verify_v22_fixes.py 需核对服务端实际库），已在 10-21 的 Q01 那轮顺手做完。

3.2 等别人

| 等谁 | 等什么 | 卡住的下游 |
| --- | --- | --- |
| 三号 | 拉最新代码重跑闭环三接口；回拉页面端录像与失败清单 | 前端闭环无法验收 |
| 三号 | 确认前端作答的提交形态 | 作答记录持久化表结构不敢先定 |
| 四号 | 首批 ≥10 条人工核对的题目级数据（五类各至少 2 条） | 正式库 question_bank 开不了张 |
| 四号 | id15 原图或替代样本 | AI 解题质量评测无法开展 |
| 四号 | 全卷扫描件比例复核、第 3 套听力答案标注口径、词库要哪几个 | 决定要不要上 OCR 流水线 |

3.3 已明确知道不做 / 没做

择校功能：队长说先留接口，SCHOOL_DB_READY=False，院校表清单已写好但没发四号

音频/图片静态文件服务：没做。题里记了相对路径，但前端现在放不了音频，也看不了图片引用

作答记录持久化：POST /question-bank/{id}/check 是无状态判分，不写库

主观题自动判分：按规则不判（填空/简答/翻译/写作/计算一律返回 correct=null + needs_manual=true）

ai_interface.py 的 __main__ 自测：v1 遗留，similar_question 已删、solution 应为数组，跑起来就崩。改动前同样崩（git show HEAD 验过），一直没修

四 当前难点

4.1 扫描件比例过高（最硬的坎）

样本 18 份 PDF 实测：7 份纯文字版 / 10 份无文字层 / 1 份混合，那 10 份里包含全部 9 份解析 PDF。

后果很直接——答案和解析根本提不出来，只能空着（按约定 answer 为 NULL 表示还没拿到，不填占位符）。

数量若外推到全库（四号报 554 个文件 / 236 套卷），意味着大部分卷要过 OCR，

而我现在还没有一条跑通的 OCR → 答案 → 入库流水线。这是全库导入前必须解决的事，不能靠"先把结构做好"掩盖过去。

4.2 切题规则脆弱

判扫描件只能靠"有字页占比 ≥0.8"。政治真题封面是文字层（373 字）、正文 12 页全图，曾被误判成文字版并切出一道不存在的题

噪声题靠词表识别（"填涂/签字笔/黑色字迹"等）。英语一的"注意事项第 4 条"曾与真第 4 题撞 source_question_id。词表方案本身就不可靠，现阶段只能靠人工核对兜

section 字段目前全空：Section B 与 Directions 同行，切分正则识别不到

四六级听力无书面题干，卷面是 3. A) xxx 题号与选项同行，选项正则要允许题号前缀

4.3 模型侧的老问题

code=2 语义分裂：原协议指"输出不合法（后端重试一次）"，网关指"请求字段错误（重试无意义）"

占位符会被 7B 照抄，且它不是空串，空答案兜底不触发

7B 有随机性，所以地标做 validation：受控复测必须注入假 transport，不能靠随机调模型"看起来通过"

4.4 状态命名可能要改

题库的 status 我用的是 draft / pending_review / verified / rejected。

队长在给四号的回复里明确：应用层状态不与错题的 review_flag 混用，建议 draft 表示未整理完成、pending 表示等待人工复核。

也就是说 pending_review 这个名字和错题那边的 review_flag='pending_review' 撞了。要不要改成 pending，需要我给队长一个确认口径——这是我欠的一句话，还没回。

五 对接情况

5.1 队长

五轮反馈我都回过去了，但 2026-10-20 那份《对二号第五轮反馈的组长回复》（实际是我的第五轮，共七节）里点名的五项待办，我一份都没动，只把第六节的运行保护在 Q01 那轮顺手带掉。这是目前最该补的欠账。

队长的口径要点，我记下的：

不放宽空答案补全条件，不为提高 code=0 比例而放松规则

计划参数沿用网关口径：缺失默认 3 天 / 60 分钟；越界夹取（99 天 → 7 天）；布尔、小数、数组、空串、带单位字符串一律拒绝 code=2 且不调模型

不同意为通过这些短语宣布项目完成：前端闭环、数据库跨环境部署、真实模型内容质量三项没验收就不算完

5.2 三号（前端）

他 10-21 发了《闭环接口联调反馈》+ 两张截图，

录入新错题 / 列表查询 / 录入弹窗三项通过（新建 id=7），同时报三个接口 404：PATCH /errors/{id}/answer、POST /errors/{id}/analyze、PATCH /errors/{id}/review。

核实结果：这三个接口在我的 417a8db 里就已经实装，远程 main 早已是 b0cbccc。 他手上跑的是旧 main，不是我漏写。他问的另两点也一并查了：

GET /errors 确实返回 wrong_answer_text 与 answer_text（api.py:165）——他没看到同样是因为代码旧

新录入的 review_flag 是 NULL，不是 pending_review。正式库实测 11 条里 4 条 NULL、7 条 pending_review。前端不能把 null 当成待复核去渲染

👉 需要回他一句话：重新 git pull 到 b0cbccc 再验。

5.3 四号（题库数据）

他交了《题库目录结构与命名规范》+ 18 份 PDF / 4 个 MP3 试导样本，我据此建表并完成试导。字段我已经确认并冻结了一版（30 列 + 判分规则 + CSV 模板 + 样例文件 题目主数据_样例_待四号填写.csv）。

样本里查出两个真问题，已在给他的文档里报了：

六级_2024-06_第1套_听力.mp3 文件头是 ftypM4A ，实际是 M4A，其余 3 个是真 MP3 —— 扩展名不可信

第 3 套只有 36-55 题是资料本身如此（PDF 写明听力与前两套相同、选项顺序不同），答案不能复用第 1 套

他现在欠：首批 ≥10 条人工核对的题目级数据。队长也给他划了硬要求——考点无法确认时留空，不许让模型编造。

六 建议的下一步顺序

先回三号一句话（成本最低，卡着他验收）：告诉他 pull 到 b0cbccc，并把 review_flag 为 NULL 的语义讲清楚

清队长的五项欠账：改描述、对齐 CASE 文案、写部署说明、登记 id15、给三号补字段说明

确认题库 status 命名，给队长回一句话（改成 pending 还是保留）

等四号的首批 10 条数据到 → 走 CSV 导入 → 正式库开张

若一号 / 三号的 OCR 方案确定，再动全量 OCR 流水线（这是决定全库能不能落地的关键路径）

七 附：怎么用手核实这份文档

cd /d/bigcreat_project
# 提交历史与远程是否一致
git log --oneline -15 && git ls-remote origin main
# 正式库表与行数
venv/Scripts/python.exe -c "import sqlite3;c=sqlite3.connect('data/learning.db');print([r[0] for r in c.execute(\"select name from sqlite_master where type='table' order by name\")])"
# 三个被报 404 的接口到底在不在
grep -n "errors/{error_id}/answer\|errors/{error_id}/review\|errors/{error_id}/analyze" src/backend/api.py
# 协议/受控/计划参数三套验证
venv/Scripts/python.exe src/backend/ai_protocol_test.py
venv/Scripts/python.exe tools/controlled_branch_test.py --db data/learning_test_v22.db
venv/Scripts/python.exe tools/verify_plan_param_parity.py --no-http